**Россия, Новосибирская область, Татарский район, с. Новопервомайское**

**Всероссийский конкурс эковолонтерских и экопросветительских проектов «Волонтеры могут все»**

**Номинация «Герои Отечества»**

**Коллективное участие с ответственным лидером**

**«Никто не забыт, ничто не забыто…»**

**(Благоустройство территории вокруг памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны)**

**Автор: Симакова Татьяна Александровна**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Татарского района Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.С.Ерёмина**

**2021 год**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«**Никто не забыт, ничто не забыто…**»**  (Благоустройство территории вокруг памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны) |
| **Автор проекта** | Симакова Татьяна Александровна, 10.10.2003, НСО, Татарский район, с.Новопервомайское, ул.Восточная, д.31, кв.1, [smkvtn@gmail.com](mailto:smkvtn@gmail.com), <https://vk.com/gtnps>, <https://instagram.com/simakovushka?igshid+4npx80f2rs5a> |
| **География проекта** | с. Новопервомайское, Татарский район, Новосибирская область |
| **Сроки реализации** | Бессрочный |
| **Краткая аннотация проекта** | Ежегодно в течение года мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее, в том числе и наших односельчан. Память о войне 1941-1945 года хранится в людских сердцах и передается из поколения в поколение. Поэтому мы должны, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в этой страшной войне. Каждый год мы приходим на памятник в нашем селе, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь, поэтому территория около него должна быть всегда в благоустроенной.. Мы, волонтеры МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Еремина, решили благоустроить территорию памятника, чтобы, посещая памятник, мы могли прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом. Проект способствует активности населения, устанавливает тесную связь между волонтёрами, жителями села, школой и органами местного самоуправления. |
| **Описание проблемы** | В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, увековечили люди память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. В нашем селе памятник воинам-односельчанам был установлен в 70-х годах и требует реконструкции и благоустройства. Ежегодно мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь. И нам становится очень грустно от того, что мы видим: стоит памятник на пустынной местности и выглядит каким-то «одиноким». Мы, волонтеры МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина школы, не могли остаться равнодушными по отношению к данной проблеме. |
| **Основные целевые группы проекта** | 1. Дети и подростки 2. Молодежь села 3. Пенсионеры и жители МО с. Новопервомайское. |
| **Основная цель проекта** | Благоустройство территории вокруг памятника воинам-землякам в с. Новопервомайское |
| **Задачи проекта** | * Провести опрос среди жителей с. Новопервомайское, родителей и обучающихся с целью получения информации об их отношении к необходимости благоустройства памятника. * Привлечь внимание администрации МО с. Новопервомайское к проблеме реконструкции или строительства нового памятника. * Разработать проект по благоустройству территории памятника. * Оформить проект в виде плана, эскизов, презентации; * Предложить проект для совместной реализации с Домом культуры, специалистом по делам с молодёжью. * Благоустроить территорию вокруг памятника: посадить саженцы деревьев, цветы, своевременно очищать снег согласно срокам проекта. |
| **Календарный план** | Приложение 2.1. |
| **Ожидаемые результаты** | 1.Озеленение территории и очистка снега вокруг памятника воинам-односельчанам в селе Новопервомайское.  2.Ежегодное проведение митинга, посвященного Великой Победе, на территории памятника.  3.Ежегодное возложение гирлянды, сделанной своими руками, венков и цветов.  4.Приобретение учащимися социальных навыков: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, общаться и сотрудничать со взрослыми, умение руководить. |
| **Приложение** | Фотоотчет по проекту, ссылки на соц.сети: <https://vk.com/gtnps> |

Приложение 2.1

**Календарный план проекта**

**«Никто не забыт, ничто не забыто…»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача, решаемая в рамках проведения мероприятия** | **Мероприятие** | **Сроки (дд.мм.гг)** | **Показатели результативности (количественные и качественные)** |
| 1 | Провести опрос среди жителей с. Новопервомайское с целью получения информации об их отношении к необходимости благоустройства памятника. | Опрос местных жителей, родителей, обучающихся о благоустройстве памятника | 1-15 марта 2018г. | ***Анкеты для жителей***  1.Как вы относитесь к идее благоустройства территории памятника в с. Новопервомайское?  ***Анализ опроса***  Благоустройство территории памятника:   * «За»- 80% * «Против»- 4% * «Безразлично»- 16%   Результаты опроса показали, что памятник нужен, как дань памяти односельчанам, погибшим в ВОв. |
| 2 | Привлечь внимание администрации МО с. Новопервомайское к проблеме реконструкции или строительства нового памятника. | Встреча с Главой Новопервомайского сельсовета | 23.03.2018г. | Внесение реконструкции памятника в программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» |
| 3 | Разработать проект по благоустройству территории памятника. | Разработка творческой группой проекта | 025.03-15.04.2018г. | Разработан проект,  Составлен бюджета проекта (для приобретения рассады цветов Петунии требуется 450 руб. для). Семена однолетних цветов решили принести из дома и школы |
| 4 | Оформить проект в виде плана, эскизов, презентации. | Составление календарного плана проекта, эскиза клумб, презентации | 17-25.04. 2018г. | Составлен календарный план проекта, эскиз клумб, расположенных на территории памятника, презентация |
| 5 | Предложить проект для совместной реализации с Домом культуры, специалистом по делам с молодёжью. | Презентация проекта работникам Дома культуры и специалисту по делам молодёжи с. Новопервомайское. | 28.04.2018г. | Работники Дома культуры 3 человека и специалист по делам молодёжи- 1 человек присоединились к реализации проекта и предложили сделать аллею из Георгинов. |
| 6 | Благоустроить территорию вокруг памятника: посадить саженцы деревьев, цветы, своевременно очищать снег согласно срокам проекта. | Уборка мусора и сухой травы  Очистка территории памятника от снега  Разбивка клумб, посадка многолетних цветов  Посадка однолетних цветов (бархотки)  Уход за растениями  Посадка саженцев голубой ели, рябины около памятника | Ежегодно апрель-май, сентябрь  Ежегодно зимний период регулярно  Ежегодно, май 2018г.  Ежегодно апрель-май  Ежегодно май-сентябрь  Октябрь 2019г. | Территория памятника имеет достойный внешний вид, что вызывает одобрение односельчан    Регулярная очистка памятника в зимний период  Разбито 4 клумбы, посажены многолетние и однолетние цветы (Лилии, Тюльпаны, Васильки, Петуния, Георгины)  В течение весенне-осеннего периода производится поливка, прополка и уборка цветов  Посажено 3 саженца голубой ели, 4 рябины |

**Приложение**

**Фотоотчёт по проекту**

****

**Уборка мусора и сухой травы**

****

**Очистка памятника от снега**

**Разбивка клумб, посадка цветов**



**Уход за растениями**

****

**Посадка голубых елей**

****

**Территория памятника воинам-землякам**

**Проведение социально-значимых мероприятий**