РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Всероссийский конкурс эковолонтерских и экопросветительных проектов

«Волонтеры могут все»

Номинация

«Герои Отечества»

Коллективное участие

Социальный проект

«Живая память поколений»

Благоустройство территории памятника воинам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны,

к 75-летию Великой Победы

ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Кораблинский районный дом детского творчества

Муниципального образования - Кораблинский муниципальный район

Рязанской области

АВТОР-РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Павленко Наталия Евгеньевна

2021г.

| 1. Паспорт проекта |
| --- |
| 1.1 | Название Проекта | Социальный проект «Живая память поколений» |
| 1.2 | Организация-заявитель | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Кораблинский районный дом детского творчества Муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Маяковского, д.13 8(49143)51198 http://www.korablinoddt.org.ru/ |
| 1.3 | ФИО автора-руководителя проекта | Павленко Наталия Евгеньевна |
| 1.4 | Команда проекта | Волонтеры МОУ «Яблоневская ОШ», учащиеся 8 класса: Павленко Анастасия Витальевна, Кулагин Арсений Андреевич, Кулагин Егор Андреевич (участники объединения «Доброволец.ру» Кораблинского районного дома детского творчества) |
| 1.5 | Цель Проекта | Благоустроить и озеленить территорию вокруг памятника в селе Яблонево Кораблинского района Рязанской области к 75-летию Великой Победы |
| 1.6 | Задачи Проекта | Выявить основные противоречия и недостатки в благоустройстве территории вблизи памятника Привлечь внимание общественности к проблеме Разработать проект благоустройства и озеленения территории памятника (оформить проект в виде плана, эскизов, презентации, разработать смету) Вовлечь школьников, педагогов, родителей и жителей села в совместную добровольческую деятельность по увековечению памяти погибших воинов Провести работы по благоустройству и озеленению прилегающей к памятнику территории в с. Яблонево согласно разработанному эскизу в сроки, предусмотренные проектом. |
| 1.7 | Целевая аудитория | Жители села Яблонево, волонтеры отряда «Алые паруса» (ученики 7-9 классов), педагоги и родители Яблоневской школы |
| 1.8 | Сроки (продолжительность, начало проекта, окончание проекта) | Ноябрь 2019 г. – май 2020 г. |
| 1.9 | География Проекта | Рязанская область Кораблинский район село Яблонево |
| 2. Деятельность по разработке и реализации проекта |
| 2.1 | Анализ ситуации (актуальность) | Памятник в селе Яблонево был установлен в 2012 году. С этого момента обучающиеся нашей школы взяли шефство над памятником. Ежегодно мы убираем территорию вокруг памятника, чистим снег, на уроках технологии выращиваем рассаду цветов. Каждую весну разбиваем клумбы у памятника, ухаживаем за цветником, поливаем, пропалываем. Волонтёрский отряд «Алые паруса» неоднократно является участником областного социального проекта «Цветы героям-победителям». Но мы столкнулись с рядом проблем. Мы обнаружили, что половина посаженных растений была уничтожена домашними животными, которые свободно гуляют по селу. Так, мы пришли к выводу, что невозможно будет озеленить памятник, украсить его территорию красивыми кустарниками и цветами, не поставив ограждение. Проблема №1. Отсутствие ограды территории памятника Ежегодно на митинги и другие мероприятия у памятника собирается множество людей, в том числе и пожилого возраста, которым тяжело выстоять всю программу мероприятия. Отсюда появляется проблема №2 – отсутствие скамеек. Где много людей, там, как известно, много мусора. Проблема №3 – необходимо установить урны. Памятник расположен на открытой пустынной местности (на лугу), где нет ни деревьев, ни пышной растительности, и выглядит каким-то «одиноким». Проблема №4 – недостаточное озеленение территории памятника. |
| 2.2 | Идея проекта | Совместная деятельность жителей села, ученического и педагогического сообщества МОУ «Яблоневская ОШ», органов исполнительной власти по благоустройству территории памятника воинам-односельчанам |
| 2.3 | Партнёры Проекта | Администрация МОУ «Яблоневская ОШ», администрация Яблоневского сельского поселения, администрация музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино |
| 2.4 | Ресурсы Проекта | Кадровыми ресурсами данного проекта являются: администрация, педагогический и ученический коллективы ОО, родители; жители села; партнёры и спонсоры. Информационно-методическое обеспечение проекта — создание информационной среды на сайте ОО, страницах муниципальной газеты «Кораблинские вести», на страницах официальной группы в социальной сети ВКонтакте Материально-технические ресурсы: оргтехника (компьютер, ксерокс, принтер), цифровой фотоаппарат, садовый инвентарь. Финансовые ресурсы: денежные средства, полученные за активное участие в областной акции «Сдай макулатуру- спаси дерево», денежные средства, выделенные Администрацией Яблоневского сельского поселения, денежные средства спонсоров. |
| 2.5 | План действий по реализации Проекта | Механизм реализации проекта по этапам Название этапа Сроки реализации Содержание работы Формы работы Подготовительный этап Ноябрь 2019 1. Исследование и постановка проблемы. 2. Формулировка цели и задач. - Осмотр памятника; - Опрос обучающихся, педагогов и жителей с. Яблонево; Проектировочный этап Декабрь 2019 – февраль 2020 1. Разработка проекта. 2. Поиск партнеров и спонсоров. - Составление плана и графика работы; - Встреча с Главой Яблоневского сельского поселения; - Встреча с директором музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино ; - Составление эскиза; - Составление сметы; - Размещение информации на сайте школы, в социальных сетях; - Представление проекта на заседании проектного совета администрации Кораблинского муниципального района Основной этап Март – апрель 2020 Благоустройство территории вокруг памятника - Уборка мусора и сухой травы; - Ограждение территории вокруг памятника; - Установка скамеек, урны; - Посадка саженцев туй; - Разбивка цветника, посадка однолетних цветов. Проведение различных мероприятий в рамках Года Памяти и Славы Заключительный этап 9 мая 2020 года Презентация обновленного памятника. 1. Проведение митинга у обновленного памятника; 2. Проведение концертной программы для жителей, посвященной 75-летию Победы. |
| 2.6 | Смета расходов | Бюджет проекта № Наименование Количество Цена (руб.) Сумма (руб) 1. Семена цветочных культур для рабаток (Бархацы, Сальвии, Агератум.) 9 20 180 2. Туя смарагд (пирамидальная, высота 1-1,2м) 5 850 4 250 3. Туя «Даника» (шарообразная) 3 270 810 4. Ограждение (16 м*13м) 35 000 35 000 5. Скамейка 2 7 250 14 500 6. Урна 1 2 170 2 170 Итого: 56 910 |
| 2.7 | PR - компания | Цель PR-компании – привлечение широкой общественности к реализации проекта Задача PR-компании: привлечь внимание общественности, местных СМИ, органы власти и благотворителей к проблеме благоустройства памятника Средства для реализации социальной PR-компании: - информирование о проводящихся мероприятиях через муниципальные СМИ (статьи); сеть интернет (сайт организации, социальные сети – «Вконтакте», «Инстаграм»); - представление проекта «Живая память поколений» на заседании проектного совета администрации Кораблинского муниципального района; - обращение к спонсорам (письма); - объявление о конкурсе эскизов |
| 2.8 | Риски проекта и мероприятия по их локализации | Недофинансирование проекта. Цветы и кустарники плохо приживутся и нужна повторная частичная посадка. |
| 3. Результаты |
| 3.1 | Полученные результаты (качественные и количественные) | Качественные результаты проекта: 1. Обучающиеся приобрели социальные навыки: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, общаться и сотрудничать со взрослыми, умение руководить. 2. Работа над проектом способствовала воспитанию чувства уважения и любви к своим корням, людям старшего поколения, к малой Родине 3. К реализации проекта были привлечены органы власти, спонсоры. 4. Сертификат участника Проектной школы муниципального образования — Кораблинский муниципальный район Рязанской области «Проектный лидер» 5. Благодарность Главы Яблоневского сельского поселения 6. Благодарственное письмо директора музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» Количественные результаты проекта: 1.К работе над проектом было привлечено 15 обучающихся школы 6-9 классов, членов волонтёрского отряда «Алые паруса». 2.Было установлено ограждение вокруг памятника. 3.Разбиты две цветочные клумбы. 4.Высажены саженцы бархотцев (30 шт.), тюльпанов (12 шт), нарциссов (12 шт), сальвии (16 шт). 5.Посажены две голубые ели. 6. Установлена скамейка. |
| 3.2 | Методы оценки эффективности Проекта | Данный проект оценивался по следующим критериям: - уровень эффективности; - конструктивность и конкретность социального проекта (планы, конкретные способы реализации, их четкая последовательность, сроки исполнения); - уровень востребованности среди различных категорий населения; - соответствие социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека; - качество повышения воспитательного уровня населения (патриотизм, гражданственность). Волонтерский отряд школы представил проект «Живая память поколений» на заседании проектного совета администрации Кораблинского муниципального района Рязанской области. Проект получил высокую оценку экспертной комиссии. |
| 3.3 | Перспективы Проекта | В дальнейшем планируется продолжить благоустройство территории возле памятника и создать парковую зону с аллеей Памяти. |
| 3.4 | Мультипликативность (тиражируемость) проекта | Данный проект может быть использован в небольшом населенном пункте, где имеется неблагоустроенный памятник |

Приложения

Поэтапное описание работы над проектом

На первом этапе:

мы провели осмотр памятника в селе Яблонево, произвели замеры: периметра памятника, территории вокруг него, которую планируем благоустроить;

для определения важности проблем был проведен сбор информации и ее анализ. Мониторинг общественного мнения по выяснению актуальности идеи мы начали с опроса жителей села, школьников и педагогов по поводу их точки зрения.

Для выявления отношений к благоустройству территории, прилегающей к памятнику, было предложено несколько вопросов:

Анкеты для жителей

Уважаемые жители, если вам не безразличны проблемы нашего села,

просим вас стать участником нашего опроса.

1. Ваше имя, отчество, фамилия

2. Ваш возраст

3. Как Вы считаете, нуждается ли территория памятника в селе Яблонево в благоустройстве?

4. Что на Ваш взгляд необходимо для этого сделать?

5. Как вы считаете, данное мероприятие повлияет на уровень воспитания патриотизма молодежи в селе?

6. Какое участие можете принять при организации благоустройства территории?

Из числа учащихся школы было опрошено 38 человек., 11 педагогов, 29 жителей села.

Результаты опроса показали, что памятник нуждается в дальнейшем благоустройстве. Все опрошенные высказали пожелание – огородить территорию вокруг памятника, чтобы сделать цветник, посадить кустарники и деревья, большинство порекомендовали для посадки саженцы туй, рябины, сирени. Также было высказано предложение установить скамейки, урны.

На втором этапе проекта мы:

Мы встретились с главой Яблоневской сельской администрации Макаровой Ольгой Владимировной. Выяснили, какую подготовку к 9 мая планируют провести они и, какую помощь могут оказать нам в реализации проекта.

Мы встретились с директором музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино Султановой Таисией Реджеповной.

Провели конкурс эскизов оформления территории около памятника среди обучающихся  6-9 классов, родителей и педагогов нашей школы. 23 января  подвели  итоги и голосованием  был выбран лучший эскиз.

Составили план мероприятий по благоустройству памятника, сроки их реализации, назначили ответственных.

План  мероприятий

| Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Уборка мусора и сухой травы | регулярно | Волонтеры |
| Очистка территории от снега | зимний период регулярно | Волонтёры |
| Ограждение территории вокруг памятника | май 2020 | Жители села, родители |
| Посадка саженцев туй, сирени около памятника | апрель-май 2020 | Волонтеры |
| Разбивка клумб, посадка однолетних цветов (бархотки, сальвия, агератум) | май-июнь 2020 г. | Волонтеры |
| Уход за растениями | регулярно | Волонтеры |

подготовили смету.

Бюджет проекта

| № | Наименование | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семена цветочных культур для рабаток (Бархацы, Алиссум, Агератум.) | 9 | 20 | 180 |
| 2. | Туя смарагд (пирамидальная, высота 1-1,2м) | 5 | 850 | 4 250 |
| 3. | Туя «Даника» (шарообразная) | 3 | 270 | 810 |
| 4. | Ограждение (16 м*13м) |  | 35 000 | 35 000 |
| 5. | Скамейка | 2 | 7 250 | 14 500 |
| 6. | Урна | 1 | 2 170 | 2 170 |
| Итого: | 56 910 |

Проведя расчеты сметы, мы учли, что мы сможем сами сделать бесплатно. Грабли, мётлы, секатор, лопаты, мешки для мусора мы сможем принести из дома. Для закупки семян цветов потратить деньги, полученные нами за активное участие в областной акции «Сдай макулатуру- спаси дерево» (мы сдали 500 кг макулатуры), а вырастить рассаду цветов мы сможем сами на уроках технологии.

С главой администрации села, Макаровой О.В. - подписано соглашение и выделено на реализацию проекта 2 000  рублей.

Директор музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино Султанова Т.Р. также поддержала идею проекта. Коллектив музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» готов предоставить саженцы сирени, елки, барбариса, многолетник цветов.

Было решено: начать совместный поиск спонсоров и партнеров для поиска средств на приобретение ограды, скамеек, урн.

На третьем этапе мы :

занимались реализацией запланированных мероприятия по благоустройству территории  памятника в сроки, предусмотренные проектом, а также поиском партнёров и спонсоров.

Мы отправили письма с просьбой помочь в реализации проекта (в частности оплатить металл и изготовление ограды) местным предпринимателям, имевшим отношение к нашей школе. Откликнулся Генеральный директор АО «Егорьевск — обувь» Сорокин Сергей Викторович, бывший выпускник нашей школы.

Большую помощь нам оказали начальник УО и МП Сивцова Ирина Валентиновна и начальник отдела культуры райадминистрации  Комягина Наталья Александровна, а также Глава Яблоневского сельского поселения Макарова Ольга Владимировна. Мы всегда чувствовали их поддержку и участие. Они обратилась с просьбой изготовить ограду для памятника к руководству Кораблинского цеха модульных конструкций. Работники цеха выполнили заказ быстро и качественно и 7 мая установили ограждение вокруг памятника.

В завершении проекта мы планировали пригласить всех жителей с. Яблонево 9 мая 2020 года к обновленному памятнику, чтобы почтить память погибших односельчан, провести концертную программу, посвященную 75-летию Великой Победы, но, к сожалению, пандемия внесла коррективы в наши планы.  9 мая лишь немногие смогли придти к обновлённому памятнику, но жители многоквартирных домов из окон могли любоваться благоустроенным местом.

Ссылка в социальных сетях о реализации проекта

https://vk.com/korablinskiiraion

https://vk.com/club194739962

Ссылки на СМИ с публикациями о реализации проекта

Издательство «Пресса», газета «Кораблинские вести»

№48 (11576) – 2019 г.

№ 20 (11600) – 2020 г.