**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Серебровская основная общеобразовательная школа**

**Камешковского района Владимирской области**

**Всероссийский конкурс экологических проектов**

**«Волонтеры могут все»**

**Номинация** **«Цветущая планета»**

**ПРОЕКТ**

**«Благоустройство школьного двора»**

**Проект подготовил**

**Лобач Андрей**

**учащийся 6 класса**

**МБОУ Серебровская ООШ**

**Руководитель проекта:**

**учитель технологии**

**Веретенова**

**Светлана Николаевна**

Камешковский район,

2021-2022 учебный год

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название проекта | Проект «Благоустройство школьного двора» |
| Автор проекта | Лобач Андрей Михайлович |
| Организация-заявитель | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Серебровская основная общеобразовательная школа |
| Почтовый адрес | 601 336, Владимирская область, Камешковский район, пос. им. Кирова, ул. Школьная, д.26/1 |
| Контактный телефон | 8 (248)-5-15-44 |
| Сайт организации | <http://t61700d.sch.obrazovanie33.ru> |
| ФИО автора-руководителя проекта | Веретенова Светлана Николаевна, учитель технологии МБОУ Серебровская ООШ |
| Цель проекта | Сделать территорию школьного двора МБОУ Серебровская ООШ более эстетически привлекательной |
| Задачи проекта | 1.Провести анкетирование среди учащихся, учителей, родителей по вопросу благоустройства школьного двора.  2.Привлечь учащихся, педагогов, родителей к благоустройству территории школьного двора.  3.Объединить усилия учащихся, педагогов, родителей, общественности, направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории школьного двора.  4.Развивать навыки коммуникативной культуры, работы в коллективе  5. Способствовать развитию самостоятельной практической деятельности |
| Целевая аудитория проекта | Обучающиеся, родители  МБОУ Серебровская ООШ, родители, педагоги |
| Сроки и период реализации проекта | Май – сентябрь 2021 года |
| География проекта | пос.им.Кирова Камешковского района |
| Краткое описание механизма реализации проекта | Любая школа начинается с территории школьного двора.  В нашей Серебровской школе двор ухожен, ребята сами следят за порядком, проводят трудовые десанты, сажают цветы, рыхлят клумбы, сгребают опавшую листву. Имеется спортивная площадка с резиновым покрытием, а зимой работает каток. На территории школы мы проводим много свободного времени и хочется, чтобы территория школы стала еще краше.  Я решил провести анкетирование и узнать все  ли устраивает учеников, педагогов и родителей  в пришкольной территории.  Мои родители предложили помощь в изготовлении декоративного заборчика клумбы.  На школьной линейке трудовая бригада старшеклассников поддержали мои предложения.  Перед зданием школы был установлен декоративный забор, обновлены клумбы.  Территория школьного двора приобрела более эстетический вид. |
| Достигнутые результаты | -озеленение и благоустройство школьного двора;  - проявление фантазии, инициативы и трудолюбия у учащихся, учителей и родителей;  -вклад в развитие системы добровольчества Камешковского района. |
| Привлеченные партнеры | Родители  Лобач Михаил Павлович и Юлия Александровна |
| Мультипликативность | Проект можно использовать в любом образовательном учреждении и учреждении культуры |
| Приложения | <https://vk.com/public201461426?w=wall-201461426_25> |

**Этапы реализации проекта**

**«Благоустройство школьного двора»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | | Сроки | Место проведения | Участники |
| 1 | Этап планирования (выполнен) | | | | |
| 1.1. | Обоснование проблемы проекта, актуальность. | май  2021  года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей  Руководитель проекта  Администрация школы |
| 1.2. | Разработка системы мероприятий по реализации экологического волонтерского проекта | май  2021  года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей  Руководитель проекта  Администрация школы |
| 2. | Этап реализации проекта (выполнен) | | | | |
| 2.1. | Анкетирование «Наш школьный двор»  (Приложение № 1) | май  2021  года | | МБОУ Серебровская ООШ,  семьи учащихся | Лобач Андрей  Руководитель проекта |
| 2.2. | Практическая часть: замер размеров для декоративного ограждения  (Приложение № 2) | май 2021 года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей  Учащиеся 6 класса  Руководитель проекта |
| 2.3 | Практическая часть: посадка многолетников | май 2021 года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей  Учащиеся 6 класса  Руководитель проекта |
| 2.4 | Практическая часть:  подготовка территории для установки декоративного забора | июнь  2021 года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей  Трудовая бригада  Руководитель проекта |
| 2.5 | Практическая часть:  установление и покраска декоративного забора, благоустройство клумб | июнь  2021 года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей,  Лобач Михаил Павлович  Трудовая бригада  Руководитель проекта |
| 2.6. | Информационное обеспечение проекта | Июнь 2021  года | | Страница РДШ МБОУ Серебровская ООШ в ВК, | Лобач Андрей  Руководитель проекта |
| 3. | Этап подведения итогов реализации проекта (выполнен) | | | | |
| 3.1. | Презентация проекта «Благоустройство школьного двора» на общешкольной линейке | 1 сентя-бря  2021  года | | МБОУ Серебровская ООШ | Лобач Андрей  Руководитель проекта |

**Содержание проекта «Благоустройство школьного двора»**

**Актуальность**

Любая школа начинается с территории школьного двора. Можно сказать, что школьный двор - это визитная карточка учреждения.

В нашей Серебровской школе двор ухожен, ребята сами следят за порядком, проводят трудовые десанты, сажают цветы, рыхлят клумбы, сгребают опавшую листву. Имеется спортивная площадка с резиновым покрытием, а зимой работает каток.

На территории школы мы проводим много свободного времени и, хочется, чтобы территория школы стала еще краше.

**Исследовательская часть**

Я решил провести анкетирование и узнать все ли устраивает учеников, педагогов и родителей в пришкольной территории (Приложение № 1 к проекту).

В анкетировании «Наш школьный двор» приняло участие 49 человек: 28 школьников, 9 педагогов и 12 родителей.

40 чел. (82%) респондентов считают, что на територии школы надо еще установить игровые комплексы для учащихся начальной школы.

Результаты анкетирования показали, что 32 чел.( 65%) считают, что клумбы по фасаду школы смотрятся не эстетично из-за оформления белым кирпичом.

Кроме того, 8 чел. (16%) предложили помощь в предоставлении рассады многолетних растений.

Мои родители, узнав об исследовании, предложили помощь в реализации некоторых пунктов, а именно, в изготовлении декоративного заборчика клумбы.

Мы с папой изготовили эскиз декоративного забора.

**Практическая часть**

На школьной линейке в мае 2021 года мной были озвучены результаты анкетирования, показан эскиз и трудовая бригада из учащихся 8 класса поддержала мои предложения.



(май 2021 года)

В мае был произведен замер и вечерами я вместе с папой выпиливал звенья для декоративного забора.



Так же были обновлены многолетники на клумбах: посажены примулы трех сортов и флоксы шиловидные.



В июне декоративный забор был готов.

Мальчики из трудовой бригады разобрали кирпичные ограждения старых клумб, девочки обновили клумбы, досадив однолетники, и мы установили забор. Чтобы заборчик служил дольше, мы решили его покрасить. В этом помогли тоже ребята из трудовой бригады.

Наш результат:



(август 2021 года)

Школьный двор с эстетической точки зрения стал более привлекательный.

Красиво оформленный и ухоженный школьный двор воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе и родному краю. На свежем воздухе проводятся многие мероприятия: общешкольные сборы и линейки, спортивные соревнования, внеурочные занятия.

**Критерии оценки эффективности проекта**

Количественные критерии:

- количество посадочного материала для клумб;

-количество учащихся, педагогов, родителей вовлеченных в реализацию проекта;

Качественные критерии:

-благоустройство  школьного двора МБОУ Серебровская ООШ;

-приобретение учащимися социальных навыков: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, общаться со взрослыми, умение руководить;

- приобретение учащимися школы опыта реализации социальных проектов;

- вклад в развитие системы добровольчества Камешковского района.

**Информационное обеспечение реализации проекта**

Информационное обеспечение проекта было обеспечено через страничку в социальной сети в ВК «РДШ МБОУ Серебровская ООШ».

Приложение № 1

к проекту «Благоустройство школьного двора»

**А Н К Е Т А**

**«Наш школьный двор»**

1.Нравится ли Вам школьный двор МБОУ Серебровская ООШ?

2.Хотели бы вы что-то изменить в благоустройстве школьной территории?

3.Чем конкретно Вы можете помочь при благоустройстве школьного двора?

Приложение № 2

к проекту «Благоустройство школьного двора»

**Реализация проекта «Благоустройство школьного двора»**

****

****