Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Л.В. Смирных с.Леонидово

Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтёры могут всё»

Направление: «Цветущая планета»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»

ПРОЕКТ ВЫПОЛНИЛИ

Экологический отряд «Обычные люди»

учащиеся 5 класса

МБОУ СОШ с.Леонидово

Мануйлов Николай Николаевич

Займенцова Дарья Александровна

Харин Илья Алексеевич

Горин Захар Михайлович

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

учитель биологии

МБОУ СОШ с.Леонидово

Мартынова Ольга Вадимовна

Сахалинская область

село Леонидово

| Название проекта | «Аллея Памяти» |
| --- | --- |
| Организация | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Л.В. Смирных с.Леонидово Сахалинская область.Поронайский район,село леонидово,Поронайская 33 ,694230 http://leonidovoschool.ru |
| Руководитель проекта, ФИО и контактные телефоны | Мартынова Ольга Вадимовна 89241935277 |
| Название экогруппы | «Обычные люди» МБОУ СОШ с. Леонидово Мануйлов Николай Николаевич Займенцова Дарья Александровна Харин Илья Алексеевич Горин Захар Михайлович |
| Сроки реализации проекта | Апрель - сентябрь 2021 года |
| География проекта | Пришкольная территория МБОУ СОШ с. Леонидово, улица Поронайская, 33 |
| Общее число участников, вовлеченных в проект | 150 человек |
| Краткое содержание проекта, аннотация | Благоустройство и озеленение школьной территории играет важную эстетическую и санитарно – гигиеническую роль для всех участников образовательного процесса. Ландшафт пришкольного участка оказывает влияние на настроение человека, его здоровье, создает благоприятный микроклимат в школьном коллективе. А школьный двор – это визитная карточка нашего образовательного учреждения. Идея проекта заключается в восстановлении зеленой зоны школьного участка и создании «Аллеи Памяти». Почему такое название? Человеческая память не подвластна времени, она преодолевает смерть, преодолевает время… Во- первых время показало, что страницы Великой Отечественной войны не вычеркнут из памяти не только те, кому довелось сражаться, тема войны важна не только в годы самой войны, но она актуальна и сегодня, она связана с темой подвига и памяти. Ведь это история нашей страны. Память сердца. Во- вторых школьные годы остаются в памяти людей как самые чудесные годы жизни, воспоминания о друзьях, любимых учителях, интересных событиях. Поэтому на территории школы планируется оформить 3 аллеи Памяти. У каждой аллеи будут установлены свои таблички «Алея памяти героев ВОВ», «Аллея выпускников», «Сиреневая аллея», где будут высажены деревья (рябина, береза) и кусты сирени. В последующем данная территория будет использована для образовательной и воспитательной деятельности. |

| Проблема проекта | В 2020 году в связи благоустройством здания школы и пришкольной территории администрацией школы было вынесено решение о вырубке приусадебных деревьев. На участке росли старые тополя. Тополь, как известно, приносит не только пользу, но и вред. А также тополиный пух является причиной аллергических реакций людей, имеет свойство набиваться во все щели и легко вспыхивает, являясь причиной очень многих летних пожаров. Не менее опасны старые тополя: помимо мягкой и легко гниющей древесины имеют слабую, поверхностную корневую систему, что делает их очень неустойчивыми и небезопасными для людей. Также они создали угрозу коммуникациям школы (электросетям, водоснабжению). |
| --- | --- |
| Цель проекта | Восстановление зеленой зоны на территории пришкольного участка через создание «Аллеи Памяти». |
| Задачи проекта | Создать рабочую группу для реализации проекта; Провести социологический опрос среди учащихся и работников школы, с целью выбора древесных культур; Провести Конкурс на создание эскизов табличек для «Аллеи Памяти»; Провести субботник по уборке территории школьного двора для озеленения; Рассчитать смету расходов проекта; Провести акции по озеленению участка, с привлечением учащихся школы, родителей, волонтеров. Воспитывать чувство патриотизма, любви к родине, экологическую культуру |
| Методы проекта | Запланированные мероприятия | Дата выполнения | Кто и как будет выполнять |
|  | Формирование иннициативной группы | 01.04.2021 | На этом этапе создадим творческую группу для реализации экологического проекта. В состав группы войдут учащиеся 5 класса, занимающиеся в экологическом кружке, руководитель проекта Мартынова О.В. Группа разделится на 2 отряда: «Озеленители» «Пропагандисты» |
|  | РазработкаПлана озеленения | 05-20.04.2021 | Созданная группа «Озеленителей» проведет рабочую встречу с директором школы для ознакомления с идеей проекта, согласования территории озеленения. Проведет необходимые замеры территории, продумает план озеленения, и на экологическом кружке совместно с учителем изобразительного искусства создадим эскиз плана озеленения школьной территории. Дальше мы обратимся к директору школы и согласуем его с администрацией школы. Таким образом, получим наглядный шаблон проекта, который нам предстоит выполнить. |
|  | Сбор необходимой информации: особенности, видовой состав растительности, особенности ухода | 20.04 | «Озеленители» совместно с учителем биологии и географии на занятиях экологического кружка исследует почвы территории озеленения, и внесут предложения по растениям, которые могут прижиться, скорее всего, это будут деревья, т.к. посадки кустарников требует значительного профессионального ухода, что не смогут обеспечить учащиеся школы своими силами. |
|  | Выбор растений для озеленения | 22.04 | «Озеленители» подготовят краткую информацию о том, что символизирует каждое дерево: березам – символу России и рябинам, символизирующим мудрость и жизнестойкости, сирень- память Разместим данную информацию в школьном Пресс-центре. |
|  | Изучение правил посадки древесных культур | Май 2021 | Для успешного развития и роста посаженных растений мы изучим на занятиях экологического кружка агротехнические приемы посадки растений. |
|  | Конкурс рисунков «Эскиз табличек для «Аллеи героев ВОВ» и «Аллеи выпускников» | 10-21.05.2021 | Участники рабочей группы «Пропагандисты» вместе с руководителем проекта разработают Положение о Конкурсе рисунков «Эскизы табличек для Аллеи Памяти», путем общего голосования выявим победителей конкурса. Применим эскиз для дальнейшего благоустройства территории. Для эстетической отделки эскиза обратимся за помощью на лесопильню с. Леонидово (ЧП Колдунов А.И.) |
|  | Приобретение саженцев дикорастущих деревьев | 10.05-20.05. 2021 | Для приобретения саженцев дикорастущих деревьев рябины и березы мы обратимся за помощью в Поронайское лесничество - филиал государственного казенного учреждения "Сахалинские лесничества". |
|  | Приобретение саженцев сирени | 15.05-20.05. 2021 | Для высадки кустов сирени мы организуем Акцию «Куст сирени» среди жителей нашего села. Для этого распространим информацию о старте акции через школьный сайт, официальные группы школы социальных сети Инстаграмм, Вк, родительские группы месенджера Вотсап. |
|  | Завоз саженцев дикорастущих деревьев | 20.05-22.05 | Обратимся к администрации школы, в лице директора о предоставлении транспорта (автобуса) на вывоз саженцев из лесного массива. Привлечем родителей (пап) учащихся 5,9,11 класса, мальчиков 8 класса для работы по выкапыванию саженцев в лесном массиве. |
|  | Подготовка земли и кольев для саженцев | 20-22.05. 2021 | Привлечем волонтерский отряд «Доброволец» в который входят ребята из 8-9 классов для вскапывания участка территории и подготовки лунок. Для изготовления кольев для саженцев обратимся за помощью к педагогу технологии и волонтерам. Обратимся в фермерское хозяйство «Чернобай» для приобретения органических удобрений (навоз) для посадки саженцев, т.к. после строительных работ почва ещё не восстановилась. |
|  | Субботник «Чистый двор» | 22-23.05.2021 | Привлечем учащихся по уборке школьного двора, для дальнейших мероприятий благоустройства и озеленения пришкольной территории. Для этого мы подготовили объявление. Разместим его на информационных стендах школы, в официальных группах школы, сайте школы, а также обратимся в Совет старшеклассников. |
|  | Акция «Посади свое дерево» | 24.05.2021 | Привлечем учащихся 9,11 классов, педагогов, родителей, волонтеров отряда «Доброволец», для посадки саженцев древесных культур березы на участке «Аллеи выпускников» и установки именных табличек. |
|  | Акция «Аллея памяти героев ВОВ» | 30.05.- 1.05.2021 | Привлечем учащихся 5-8 классов, педагогов, родителей, волонтеров отряда «Доброволец», для посадки саженцев древесных культур рябины на участке «Аллеи» и установки именной таблички названия аллеи. |
|  | Уход за саженцами | Июнь- август 2021 | Привлечем воспитанников пришкольного лагеря, экологический отряд, воспитателей. |
|  | Обновление аллеи | Сентярбь 2021 май 2022 | Привлечем выпускников 9,11 классов 2022 года, педагогов, родителей, волонтеров отряда «Доброволец», для посадки саженцев древесных культур березы на участке «Аллеи выпускников» и установки именных табличек. |
|  | Рассчитать смету расходов проекта | апрель | Чтобы понять какие затраты нам необходимы, мы изучим рыночную сторону вопроса и рассчитали смету расходов для реализации проекта. Для финансирования нашего проекта мы подали заявку на муниципальный конкурс социальных проектов по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в Поронайском ГО. |
| Результаты проекта | В ходе реализации проекта привлечены: -рабочая группа – 5 человек; -администрация школы – 3 человека; -школьники – 138 человек; -родители – 15 человек; -педагоги – 11 человек Проведены следующие мероприятия: - Анкетирование «Деревья для «Аллеи Памяти» - 150 человек; - Конкурс рисунков «Эскизы табличек для «Аллеи Памяти» - 30 человек; -Акция « Куст сирени» - 10 человек - Трудовой десант «Чистый двор» - 150 человек - Акция «Аллея выпускников» - 50 человек -Акция « Аллея памяти героев ВОВ» -50 человек |
| Ресурсы проекта | Для реализации проекта «Аллея Памяти» потребовалось средств на расходы: |
|  | Статья расходов | Стоимость (руб.за ед.) | количество | Всего затрат (руб) |
|  | 1.Бумага А4 для листовок, анкет | 290,0 | 2 | 580,0 |
|  | 2.Цв.картриджи | 2500,0 | 1 | 2500,0 |
|  | 3.Лопаты штыковые, садовые | 200,00 | 10 шт. | 2000,0 |
|  | 4.Черенок для лопат | 150,00 | 10 шт. | 1500,0 |
|  | 5.Перчатки рабочие | 15,00 | 50 пар | 750,0 |
|  | 6.Мешки для саженцев | 15,00 | 20 шт. | 300,0 |
|  | 7. Навоз для удобрения грунта под саженцы | фермер | - | - |
|  | 8.Таблички с названиями аллеи | 1000,00 | 2шт. | 2000,0 |
|  | 9.Транспортные расходы | 65,00 | 20л. | 1300,0 |
|  | 10. Грабли садовые | 300,0 | 10 шт. | 3000,0 |
|  | Итого: |  |  | 13930,0 |
| Партнеры и волонтеры проекта | В проекте участвовали: -ОГУ Поронайский Лесхоз –посадочный материал деревьев -Лесопильня «ИП Колдунов» - изготовление табличек для «Аллеи Памяти» -фермер Сердюков В.С. - волонтерский отряд «Доброволец» - посадка саженцев - родители -педагоги участие в анкетировании, конкурсе, акциях, посадка саженцев -школьники |
| Способы распространения информации | Реализация проекта освещена через сайт МБОУ СОШ с.Леонидово, официальные группы школьного пресс-центра в ИНСТАГРАММ. |

| РИСКИ ПРОЕКТА | Пути их разрешения | Реальность по проекту |
| --- | --- | --- |
| Отказ в финансировании проекта по конкурсу | Будем искать сторонних спонсоров ,обратимся за помощью к индивидуальным предпринимателям села, родителям | грант по проекту |
|  | Обратимся в администрацию школы за бумагой и принтером для производства печатной продукции | грант по проекту |
|  | При проведении субботника и высадки саженцев будем использовать школьный инвентарь или индивидуальный партнеров проекта ( родителей, односельчан) | грант по проекту |
|  | Для вывоза саженцев из леса обратимся за помощью к родителям, имеющим собственный автомобиль. | Помог учитель истории Анисимов П.Л. |
| Отказ лесничества в оказании помощи с саженцами | Совместно с волонтерами и родителями обойдем заброшенные дачные участки. | Отказа не было |

### Ссылки на публикации:

### https://www.instagram.com/tv/CPaD8Xij3qv/?utm_medium=copy_link

### https://www.instagram.com/tv/CPZ8m9JDI-Q/?utm_medium=copy_link

### https://www.instagram.com/p/CQYnJxKjKtt/?utm_medium=copy_link

### https://www.instagram.com/p/CQYnJxKjKtt/?utm_medium=copy_link

### https://www.instagram.com/leonidovo_school_presscentr/p/CTjgOdeMchW/?utm_medium=copy_link