Субъект РФ и населенный пункт:

Нижегородская область, Шарангский район, село Кушнур

Название конкурса:

Областной конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»

Номинация:

«Цветущая планета»

Тип участия:

Групповое участие

Название проекта:

«Школьный сад – Перезагрузка!»

Авторы проекта:

Лежнина Алена Сергеевна, Жарков Никита Сергеевич, Лежнина Екатерина Сергеевна

Организация:

ВО «Путеводная звезда» МБОУ Кушнурская ОШ Шарангского района Нижегородской области

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: «Школьный сад – Перезагрузка!»

Авторы проекта:

Лежнина Алена Сергеевна – 23.01.2007,606857, Россия, Нижегородская область, Шарангский район, село Кушнур, ул. Школьная, д. 3, 89960019712, адрес эл. почты:  alenaleshnina51@gmail.com,   https://vk.com/liswemk

Жарков Никита Сергеевич –  18.07.2006, 606840, Россия, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Новая, д. 12.,  89527760778, адрес эл. почты: nik.zhar.1807@mail.ru, https://vk.com/nik_zhar_09

Лежнина Екатерина Сергеевна - 13.04.2009 ,606857, Россия, Нижегородская область, Шарангский район, село Кушнур, ул. Школьная, д. 3, адрес эл. почты: anlezh2017@mail.ru, https://vk.com/e.iezhnina

Цель проекта:

Преобразование школьного сада в многофункциональную площадку для формирования экологической культуры, здорового образа жизни и патриотического воспитания молодого поколения.

Для достижения поставленной цели необходимо задействовать ресурсы:

- экономические (поддержка партнеров проекта, грантовые средства, бесплатная аренда производственных мастерских, безвозмездное выполнение очистных и строительных работ, мероприятий по зонированию спортивных зон и озеленению сада)

- временные (время, определенное на реализацию проекта: июль – октябрь 2021 года

- трудовые (участники волонтерского отряда «Путеводная звезда» - 10 человек, ДОО «Зеленая планета» - 10 человек, «Юный натуралист» - 6 человек,  представители творческих объединений «Юный боец» - 5 человек, «Художественная обработка древесины» - 3 человека и школьного спортивного клуба «Бегунок» - 10 человек, педагогический состав школы – 14 человек, добровольцы среди местного населения – около 50 человек)

Задачи проекта

- очистить выбранный объект от поросли, погибших, отмирающих и сильно ослабленных деревьев, смоделировать обустройство территории сада;

- обустроить спортивные зоны (футбольное поле, лыжная трасса, волейбольная площадка, сектор для прыжков в длину);

- оформить зону отдыха (площадка с элементами паркового, ландшафтного дизайна);

- заложить яблоневую аллею в честь 75-летия Победы и установить информационные аншлаги краеведческой направленности.

Сопутствующая задача:

- привлечь молодое поколение к решению экологических и социальных проблем села.

Целевая аудитория проекта: Основная целевая аудитория – дети, подростки в возрасте от 7 до 17 лет (участники волонтерского отряда «Путеводная звезда», ДОО «Зеленая планета», представители творческих объединений «Юный натуралист», «Юный боец», «Художественная обработка древесины» и школьного спортивного клуба «Бегунок»)

Помимо этого, в реализации проекта заинтересованы: администрация школы и поселения, местные жители, гости села.

Сроки  и период реализации проекта: 01 июля 2021 – 30 октябрь 2021

География проекта: Объект обустройства располагается в центре села Кушнур  Кушнурской сельской администрации Шарангского района Нижегородской области. Сад находится на территории школы, занимает территорию общей площадью около 1,5 га.

Краткое описание механизма реализации проекта:

1этап: очистить выбранный объект от поросли, погибших, отмирающих и сильно ослабленных деревьев, смоделировать обустройство территории сада:

- проведение социологических опросов среди обучающихся школы и местного населения;

- проведение агитационной акции «Школьный сад - Перезагрузка»:

написание и публикация статей, разработка содержания и выпуск агитационных буклетов;

- определение локальных точек сбора мусора;

- совместное обращение к администрации школы с просьбой о помощи вывоза мусора;

- Экологический десант «Чистый сад» (несколько этапов)

- проведение стимулирующих  конкурсов и  акций:

- кто соберет больше мешков мусора (конкурс «Электровеник»);

- самая быстрая группа (конкурс «Лесоповал»);

- конкурс на звание самой веселой группы «Бригада «УХ»»

- создание 3D-модели обновленного школьного сада (версия 2.0);

- обкос территории спортивных площадок и зоны отдыха (трудовой сектор)

2 этап: - обустроить спортивные зоны (футбольное поле, лыжная трасса, волейбольная площадка, сектор для прыжков в длину):

- заключение договоров на закупку, поставку необходимых материалов и проведение работ; закупка, поставка и разгрузка необходимых материалов

- разметка территории спортивных площадок и секторов;

- изготовление, установка и покраска футбольных ворот из металлического профиля ( 2 шт.), организация прыжковой ямы ( 1 шт.), изготовление и установка лавочек у спортивных площадок ( 4 шт.)

3 этап: - оформить зону отдыха:

- укладка тротуарной плитки в зоне отдыха 8*8 квадратных метров;

- установка скамеек для отдыха (3 шт.) и урн (2 шт.)

- высадка декоративных растений в зоне отдыха. Операция «Мой зеленый друг».

4 этап: заложить яблоневую аллею в честь 75-летия Победы:

- заключение договоров на закупку и поставку яблоневых саженцев;

- закладка яблоневой аллеи - акция «Аллея Победы 75»;

- экологический десант по уходу за посаженными деревьями «Воду в природу».

5 этап: - установить информационные аншлаги краеведческой направленности:

- Конкурс баннеров «Из истории школьного сада»;

- Разработка дизайна информационных баннеров;

- заключение договоров на изготовление информационных баннеров;

- установка информационных аншлагов.

Достигнутые результаты проекта (количественные и качественные):

Количественные: Вовлеченность в проект: в реализации проекта задействовано около 100 человек, среди них: участники волонтерского отряда «Путеводная звезда» - 10 человек, ДОО «Зеленая планета» - 10 человек, «Юный натуралист» - 6 человек,  представители творческих объединений «Юный боец» - 5 человек, «Художественная обработка древесины» - 3 человека и школьного спортивного клуба «Бегунок» - 10 человек, педагогический состав школы – 13 человек, добровольцы среди местного населения – около 50 человек

Проведение мероприятий проекта:

информационные, экологические,

- проведение агитационной акции «Школьный сад - Перезагрузка»;

- экологический десант «Чистый сад»: конкурсы «Электровеник», «Лесоповал», «Бригада «УХ»;

- операция по озеленению территории «Мой зеленый друг»;

- акция по закладке яблоневой аллеи «Аллея Победы 75»

- мероприятия по расчистке и благоустройству территории

- мероприятия по оформлению специальных зон (спортивной, зоны отдыха, тематической аллеи)

- мероприятия спортивно-оздоровительной направленности

-Публикации: посты в социальных сетях – 25, статьи в печатных изданиях – 1, телеэфир – 1 шт.

-Информационный охват: более 700 человек (около 300 человек – жители села, 100 человек – официальный сайт школы, 300 человек – социальные сети)

-Разработка/создание «продуктов проекта»:

- спортивная зона с футбольным полем (1 шт.),  волейбольной площадкой (1шт.), лыжной трассой (1 шт.), сектором для прыжков (1 шт.),  установленными скамейками (4  шт.) и урнами для мусора (3 шт.)

- зона отдыха с установленными скамейками (3 шт.), урной для мусора – 2 шт., посаженными кустами туи (2 шт.)

- яблоневая аллея (1 шт. – 9 деревьев)

- установленные информационные аншлаги с историей школьного сада и правилами поведения на его территории (5 шт.)

Качественные:

- эстетически оформленная благоустроенная зонированная территория сада;

- своевременное выполнение запланированных работ, активное участие в них членов волонтерского отряда «Путеводная звезда», участие местного населения и организаций - партнеров в реализации проекта;

- сохранение исторического наследия родного края;

- активное участие добровольцев в решении экологических проблем школьного сада

- совместное культурное времяпровождение детей и взрослых, приобщение к ЗОЖ;

- использование территории сада для реализации проектов, занятий творческих объединений и спортивных секций, культурно - массовых мероприятий.

Привлеченные партнеры проекта:

- Администрация МБОУ Кушнурская ОШ, руководитель Бахтина Светлана Ивановна – материально-техническое обеспечение проекта;

- Администрация Кушнурского сельсовета, глава  Лежнин Сергей Владимирович – консультационная помощь, предоставление человеческих ресурсов и необходимых инструментов для проведения работ по благоустройству территории;

- Глава местного самоуправления Кушнурского сельсовета Падерова Галина Валентиновна – социальная поддержка;

- ДОО «Зеленая планета», творческие объединения «Юный натуралист», «Юный боец», «Художественная обработка древесины», спортивный клуб «Бегунок» - консультативная и ресурсная поддержка, помощь в реализации проекта.

-  Коммерческие партнеры: ИП Шабанова Н.А., ИП Веселов Д.В., ИП Кандауров О.Ф., ИП Торопова В.В., ИП Одинцова Н.И., ООО «Рубин».

Мультипликативность проекта: Используемые методы информирования: организация агитационных акций, разработка информационных баннеров, буклетов; подготовка статей, постов и видеоматериалов на основе следующих методов: социологический опрос, интервьюирование и анкетирование участников проекта, мониторинг активности секторов в ходе реализации проекта, наблюдение за ходом выполнения работ, анализ результатов запланированных мероприятий, подведение итогов организованных конкурсов.

Предполагается размещение информации на следующих платформах:

- Районное телевидение «Истоки»

- Официальный сайт МБОУ Кушнурская ОШ https://kushnur.edusite.ru/

- Официальная группа волонтерского отряда «Путеводная звезда» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club174824595

- Официальная группа Кушнурской школы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club196041059

- Информационный аншлаг Кушнурской сельской администрации

Приложения:

Подробно с ходом реализации проекта можно ознакомиться в группе ВО «Путеводная звезда» в ВК: https://vk.com/club174824595

Вот некоторые из ссылок:

https://vk.com/club174824595?w=wall-174824595_646%2Fall

https://vk.com/club174824595?w=wall-174824595_645%2Fall

https://vk.com/club174824595?w=wall-174824595_642%2Fall

Копилка наших наградных документов: